2. IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

za razdoblje od 1. srpnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“, broj 01/21), načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu: Izvješće). Ovo je drugo Izvješće za 2025. godinu koje podnosi Općinskom vijeću.

I. Projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Bereku“

Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Bereku u neposrednoj blizini Dječjeg vrtića „Radost“ Berek  predložen za financiranje nadležnom Ministarstvu (Ministarstvo demografije i useljeništva) s kojim je 08. svibnja 2025. godine potpisan Ugovor dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu s udjelom Ministarstva u financiranju u iznosu 50.000,00 EUR. Provedena je jednostavna nabava za izvođenje radova te jedina pristigla ponuda u iznosu od 76.976,25 eura je od obrta Grad-IM, vl. Ivan Marković s kojim je potpisan Ugovor o izvođenju radova. Rok za provedbu cjelokupnog projekta je 31. ožujka 2026.

II. Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste  - Kostanjevac FAZA I.“

Projekt  rekonstrukcije NC u Kostanjevcu svodi se na nekoliko faza. Prvu smo fazu u dužini od 670m kandidirali u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt nam je prošao te je Ministarstvo osiguralo 60.000,00 eura za provedbu ovog projekta. Ceste d.d. su se javile na naš javni poziv  te je s njima potpisan Ugovor izvođenju radova na toj relaciji u ukupnom iznosu od 82.235,19 eura. Svi radovi su završili u studenom 2025. godine.

III. Projekt „Asfaltiranje nerazvrstane ceste  - Kostanjevac FAZA II.“

Druga faza NC Kostanjevac u istoj dužini kao i Faza I. kandidirana je pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt nam je također prošao te je od strane Ministarstva odobreno 46.400,00 eura za provođenje ovog projekta. Ceste d.d., nakon provedene jednostavne nabave za izvođenje radova i na drugoj fazi, odabrane su za izvođača. Radovi na drugom dijelu iste NC ukupne vrijednosti kao i u fazi I iznosili su 82.235,19 eur. Općina je naravno osigurala svoj dio sufinanciranja u Proračunu za 2025. godinu. Radovi su također završili u studenom 2025. godine. 
Ostala je još zadnja faza, faza III. za koju se nadam da ćemo uspjeti kandidirati u nekom od Ministarstava.

IV. Projekt „Semaforizacija pješačkog prijelaza u zoni škole u Bereku“

Početkom listopada prijavili smo se na projekat Ministarstva unutarnjih poslova za Projekt „Semaforizacija pješačkog prijelaza u zoni škole u Bereku“. Dobili smo odobrena sredstva u iznosu od  47.000,00 €  . Na natječaj su se prijavile 5 firmi od kojih je najpovoljnija bila ST LINE iz Bjelovara sa iznosom od 48.764,38 €. Te je s firmom ST LINE sklopljen Ugovor .

V. Projekt „Moste između sporta i tradicije“

U suradnji sa Osnovnom škola Berek koju smo naveli kao partnera prijavili smo se na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva pod nazivom Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Za taj program odobreno nam je  13.962,30 €. Program se provodi u sklopu škole za učenike od 1 do 4 razreda.  A traje do kraja školske godine.  Program uključuje sportske aktivnosti, kulturne i povijesne radionice. Dobivenim iznosom navitite će se strunjače i podloge za vježbanje, hula hop ,glina, uređaj za izradu magneta kao i sav potreban materijal.

VI. Dječji vrtić „Radost“ Berek

Vrtić je završen , ravnateljica je zaposlena te nastavljamo dalje sa zapošljavanjem potrebnom osoblja i stručnog kadara kako bi naš vrtić mogao započeti s radom. Čeka se odobre od županije da možemo krenuti s radom.

KLASA: 022-06/26-01/03

URBROJ: 2103-06-02-26-1

Berek, 02. siječnja 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mato Tonković